Системный анализ рисков в экономике коммерческой недвижимости

Пиронко Анна Владиславовна

Студент

Южный федеральный университет,

экономический факультет, г. Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: a-pironko@mail.ru

Развитие коммерческой недвижимости, как и любой инвестиционной деятельности, связанной со строительством, характеризуется значительными временными лагами и сопряжено с многочисленными рисками. В условиях экономического кризиса эти риски реализуются в виде падения спроса на коммерческую недвижимость, ухудшения условий кредитования и других негативных эффектов, усложняющие деятельность девелоперов. С учётом многофакторности, для анализа и оценки рисков необходимо  использовать системный подход и методы системного анализа, направленные на исследование сложных систем, неструктурированных задач и проблем, при решении которых приходится анализировать информацию различной природы.

Цель работы: экспертно оценить степень опасности факторов риска, системно структурировать их и выявить наиболее значимые причинно-следственные связи между ними.

Шестью экспертами-девелоперами, занимающимися проектированием и строительством офисных помещений, было выявлено 14 наиболее существенных и актуальных для данного вида бизнеса факторов риска (рост стоимости кредитов, ошибки проектирования, рост цен на услуги и материалы, падение спроса на аренду деловой недвижимости и т.д.). Данные риски были сгруппированы в 4 кластера: риски внешней среды, риски внутренней среды, риски генерального подрядчика, риски заказчика.

Будем исходить из того, что риск в узком смысле (downside risk) может быть формализован в виде функции убытков (xi) и вероятностей (pi) неблагоприятных исходов, которую необходимо минимизировать:R=f(xi,pi)→min;1≤i≤n.

Для того, чтобы оценить эти величины, было произведено попарное сравнение выявленных рисков по вероятности и по размеру ущерба при помощи техники метода анализа иерархий (AHP) и рассчитаны соответствующие приоритеты [1].

Далее была построена карта рисков, позволяющая кластеризовать риски для дальнейшего принятия соответствующих мер по их минимизации. Так, было выявлено, что рисками с самой высокой вероятностью и самыми значительными условными убытками являются преимущественно риски внешней среды.

На следующем этапе был использован метод анализа многофакторных проблем DEMATEL, позволяющий экспертно оценить степень влияния (корреляции) i-го фактора риска на j-ый, 1≤i,j≤n(n=14). Процедура данного метода состоит из нескольких последовательных этапов [2]:

- Строится матрица прямых влияний Zij=1mkxijk, k – номер эксперта 1≤k≤m(m=5).

- Полученная матрица оценок нормируется умножением  матрицы на число χ:D=χZ, χ=min1maxijzij;1maxjizij.

- Вычисляется матрица взаимовлияний факторов риска: T=limk−∞(D+D2+...+Dk).

- Устанавливается некоторый порог малости и все элементы, значения которых оказываются ниже этого порога, обнуляются:

α=1n2tij.

- Строятся векторы: rir=tij и cj=tij, характеризующие соответственно суммарную влиятельность и подверженность (влиянию других факторов) i-го фактора.

- Решив систему i=ri−cj>0,ведущийri−cj<0,ведомый и построив график причинно-следственных связей, мы выявили, что ведущими факторами являются риски внешней, внутренней  среды и риски генерального подрядчика. Ведомыми факторами риска являются риски заказчика.

Проведенное исследование показало, что наибольшего внимания со стороны инвестора требуют риски внешней среды, поскольку они порождают многие дополнительные риски, а их появление влечёт существенные финансовые потери для девелопера. Наличие данной информации даёт возможность девелоперу принять решение о начале работы над проектом, либо об его пересмотре, например, изменении схем финансирования и реализации.

Литература:

1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь. 1993.

2. Maghsud Amiria, Jamshid Salehi Sadaghiyania, Nafiseh Payanib, and Mahdi Shafieezadeh: Developing a DEMATEL method to prioritize distribution centers in supply chain // Management Science Letters, 2011, №1. p. 279-288.